PROJEKT

Uchwała Nr ……………….  /19

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia …… grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019,  oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art. 263 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869,) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę wydatków w wysokości 14 760,00 zł, które nie wygasają           z upływem 2019 roku, oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie       z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:

Burmistrz Pyrzyc

Marzena Podzińska

Przewodniczący Rady

Mariusz Majak

U z a s a d n i e n i e

- Dział 926, rozdz. 92601 § 6050		    kwota 14 760,00 zł

Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Pyrzycach.

Na zadanie wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Pyrzycach” została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem zakończenia do dnia 20.12.2019r.

W trakcie wykonywania dokumentacji nastąpiła okoliczność niezależna ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, a mianowicie zwiększenie zakresu prac o wykonanie operatu  wodnoprawnego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na  studnię i zbiorniki na terenie stadionu miejskiego, których Wykonawca nie miał zleconych w umowie.

Wynagrodzenie prac dodatkowych projektowych ustalono na kwotę 14 760,00 zł, z terminem zakończenia do dnia   30.05.2020r

Załącznik nr 1

do uchwały Nr ………………...

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia …. grudnia 2019 roku

Wykaz wydatków, które nie wygasają  z upływem 2019 roku oraz ostateczny termin ich dokonania

| Lp. | Nazwa zadania | Ostateczny Termin dokonania wydatku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Pyrzycach | 30.06.2020 r. |

Załącznik nr 2

do uchwały Nr …………………..

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia  ….  grudnia 2019 roku

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2019 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu | Plan zł | w tym: wydatki majątkowe zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna |  |  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe |  |  |
|  |  | 6050 | Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Pyrzycach | 14 760,00 | 14 760,00 |